# 專案企劃書

專案執行者：＿＿江錦輝＿＿

諮詢講師：＿＿＿＿＿＿＿＿

# 1. 我的專案主題

Bitfinex 放貸市場決策輔助系統：利率預測、成交機率估計與回測評估。

# 2. 我的專案目標

## 2-1 製作專案的原因

Bitfinex 放貸市場利率會隨供需快速變動，單靠人工觀察 funding book 不容易判斷合理掛單利率、等待時間與資金利用效率。本專案希望延續資料收集與建模方向，進一步把「如何設定較合理的放貸條件」轉化為可驗證的決策輔助任務。

## 2-2 想達成的專案成果目標

完成一套 Bitfinex 放貸市場決策輔助原型，能定期收集 fUSD、fBTC、fETH funding book 資料，建立利率預測模型、成交機率估計與回測流程，並產出建議利率區間、風險提示與模型評估報告。系統僅提供人工判斷輔助，不自動下單、不保證收益。

# 3. 資料搜集

## 3-1 學員過往作品集分享

NO

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 3-2 興趣參考

Bitfinex 官方 API 文件：Public Books endpoint，可查詢 funding market 例如 fUSD、fBTC、fETH 的 funding book 狀態。

參考網址：https://docs.bitfinex.com/reference/rest-public-book

Bitfinex 公開 API 網址範例：https://api-pub.bitfinex.com/v2/book/fUSD/P0?len=25

# 4. 專案執行規劃

## 4-1 專案名稱定錨

專案名稱：Bitfinex 放貸市場決策輔助系統

## 4-2 專案使用技術

本專案使用 Python 建立資料收集、資料整理、模型訓練、回測與報表流程。資料來源以 Bitfinex 公開 API 為主，先收集 funding book 快照，再透過 Pandas 整理成結構型資料。模型部分使用 Scikit-learn 建立 baseline、線性迴歸與決策樹，並使用 XGBoost 建立進階模型。最後以 Matplotlib 視覺化評估結果，並整理成 Demo 簡報。

主要技術與工具：

• Python：資料收集、資料清洗、建模、回測與報表產生。

• Pandas：整理 funding book 快照、產生特徵與目標欄位。

• Scikit-learn：資料切分、baseline、模型訓練、驗證與評估。

• XGBoost：建立進階結構型資料模型。

• SQLite / CSV：保存歷史資料、模型輸入資料與回測結果。

• Matplotlib：呈現模型誤差、利率趨勢、回測績效與風險指標。

• Jupyter Notebook：紀錄探索、訓練、驗證與分析過程。

• 簡報工具：製作 Demo 與成果說明。

## 4-3 專案時間規劃

| 時程 | 專案執行目標 | 驗收重點 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 階段 | 確認 Bitfinex funding book 資料來源，完成資料載入，定義業務問題、建模任務與評估指標。 | 能抓取 fUSD、fBTC、fETH，完成欄位說明、業務問題、預測目標與 baseline 規劃。 | 尚未開始 |
| 第 2 階段 | 建立資料清洗、特徵工程與 SQLite / CSV 儲存流程。 | 能產生建模資料表，包含利率、期間、數量、深度、時間特徵與下一期目標欄位。 | 尚未開始 |
| 第 3 階段 | 建立 baseline、線性迴歸、決策樹與 XGBoost 模型。 | 完成資料切分、訓練、驗證、MAE、RMSE、R2 評估與模型比較。 | 尚未開始 |
| 第 4 階段 | 建立回測流程與業務指標。 | 能比較模型策略與 baseline 策略，計算模擬成交率、資金利用率、等待時間與估計收益。 | 尚未開始 |
| 第 5 階段 | 建立人工確認版決策輔助輸出與 Demo 簡報。 | 能輸出建議利率區間、模型理由、風險提示、限制說明與成果報告。 | 尚未開始 |

# 5. 業務問題與建模任務

## 5-1 業務問題

使用者希望在 Bitfinex 放貸市場中，根據歷史 funding book 狀態判斷目前較合理的放貸利率區間，降低純人工觀察的負擔，並避免只追求高利率而造成資金長時間閒置。

## 5-2 建模任務

本專案將業務問題拆成三個任務：

• 利率預測：預測下一個觀察時間點的加權平均利率或合理利率區間。

• 成交機率估計：估計某個掛單利率在後續市場中被接受的可能性。

• 回測評估：用歷史資料模擬不同策略，評估等待時間、成交率與資金利用率。

## 5-3 決策輔助輸出

系統輸出不直接下單，而是提供：

• 建議觀察利率區間。

• 模型預測值與信心提示。

• baseline 策略比較。

• 模擬成交率與等待時間。

• 風險與限制說明。

• 人工確認提醒。

# 6. 資料欄位與特徵規劃

## 6-1 原始資料欄位

• market：市場代號，例如 fUSD

• rate：利率

• period：期間

• count：彙總筆數

• amount：數量

• side：供給或需求方向，依 amount 正負值判斷

• fetched_at：資料抓取時間

## 6-2 建模特徵

• market

• hour

• day_of_week

• avg_rate

• weighted_avg_rate

• min_rate

• max_rate

• total_amount

• avg_period

• offer_count

• demand_count

• rate_spread

• previous_weighted_avg_rate

• rate_change

• amount_change

## 6-3 業務評估指標

除了 MAE、RMSE、R2 等模型指標外，現實可用版本需加入：

• 模擬成交率

• 資金利用率

• 平均等待時間

• 最大連續未成交時間

• 模擬年化收益

• 與 baseline 策略的差異

# 7. 風險控管與使用邊界

本專案定位為決策輔助系統，不是自動交易或自動放貸系統。

系統需明確限制：

• 不自動下單。

• 不保證收益。

• 不提供投資建議。

• API 異常或資料不足時不產生操作建議。

• 模型信心不足時只顯示觀察資訊。

• 所有建議需由使用者人工確認。

# 8. 第一階段驗收

提交提案報告，須同時符合：

1. 專案內容可行性：提案內容與學習重點對應，能將業務問題轉化為建模任務。

2. 符合專案項目：主題為結構型資料建模與決策輔助，資料來源明確。

3. 時程規劃：提出明確的執行時程與階段里程碑。

4. 本專案專屬指標：完成資料載入、明確定義業務問題與評估指標，並建立 baseline 模型與回測規劃。

# 9. 完成驗收

提交專案成果與結案報告，須同時符合：

1. 完成成果與專案主題相符：能以 Bitfinex funding book 資料完成決策輔助原型。

2. 繳交內容與第一階段提案規劃內容相呼應。

3. 具體繳交項目：

• 完整資料收集、訓練、推論與回測程式碼。

• 模型效能評估報告。

• 回測與業務指標報告。

• 應用情境 Demo 簡報，須包含欄位定義、資料來源、使用限制與人工確認流程。

# 10. 成果報告預計內容

• 專案背景與業務問題。

• 資料來源與欄位定義。

• 建模任務與決策輔助流程。

• 資料清洗與特徵工程。

• Baseline、線性迴歸、決策樹、XGBoost 模型比較。

• MAE、RMSE、R2 模型評估。

• 成交率、資金利用率、等待時間等業務指標。

• 回測流程與結果解讀。

• 決策輔助輸出範例。

• 風險控管與使用邊界。

• 專案限制與未來改進方向。

# 11. 一句話摘要

本專案以 Bitfinex 放貸市場資料為案例，將利率觀察問題轉化為可驗證的建模與回測任務，建立一套不自動下單、需人工確認的放貸決策輔助原型。