專案企劃書

專案執行者：＿＿江錦輝＿＿

諮詢講師：＿＿＿＿＿＿＿＿

AI-9 資料收集與資料庫（資料爬蟲）

1.我的專案主題：Bitfinex 放貸市場資料收集與資料庫建置。

2.我的專案目標：

2-1製作專案的原因（50-100字）：

加密貨幣交易所的放貸市場利率會隨供需快速變動，人工查看不易長期追蹤。本專案希望以 Bitfinex 公開資金放貸資料為主題，設計可重複執行的資料收集程式，定期抓取 USD、BTC、ETH 等資金市場的放貸掛單、利率與數量，建立可查詢的歷史資料集。

2-2 想達成的專案成果目標（50-100字）：

完成一套 Bitfinex 放貸資料爬蟲與資料庫，達成以下可驗收成果：

• 能使用 Python 程式重複抓取 Bitfinex 公開 funding book / lending 相關資料。

• 能將幣別、利率、期間、數量、時間戳記等欄位整理後存入 SQLite 與 CSV。

• 能產出基本統計報表，例如各幣別平均利率、最高/最低利率、放貸供給量變化。

• 能在成果報告中說明網站/API 結構、資料流程、資料庫設計、錯誤處理與爬蟲倫理。

3.資料搜集：（靈感、參考、過往經驗）

3-1學員過往作品集分享：(首次諮詢前提供)

NO

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

連結貼上：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3-2興趣參考：

Bitfinex 官方 API 文件：Public Books endpoint，可查詢 tBTCUSD、fUSD、fBTC 等交易或資金市場代號。

參考網址：https://docs.bitfinex.com/reference/rest-public-book

Bitfinex 公開 API 網址範例：https://api-pub.bitfinex.com/v2/book/fUSD/P0?len=25

連結貼上：https://docs.bitfinex.com/reference/rest-public-book

連結貼上：https://api-pub.bitfinex.com/v2/book/fUSD/P0?len=25

4. 專案執行規劃（可由老師協助引導填寫）

以下為你與老師諮詢後需要逐步補上的內容：

4-1 專案名稱定錨

｜根據選擇的主題，經過老師引導後選擇最終專案製作的名稱

📝 專案名稱：Bitfinex 放貸利率資料收集與資料庫分析系統＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4-2 專案使用技術

使用 Python 開發資料收集程式，以 Requests 呼叫 Bitfinex 公開 API，必要時使用 BeautifulSoup 或 Selenium 分析官方文件與頁面結構。資料整理後以 pandas/csv 模組輸出 CSV，並使用 SQLite 建立資料庫；再透過 DB Browser 檢視資料表內容，確認資料欄位、筆數與查詢結果正確。

主要技術與工具：

• Python：撰寫爬蟲、資料清洗、排程與報表產生。

• Requests：呼叫 Bitfinex 公開 API，取得 funding book 資料。

• BeautifulSoup / Selenium：分析目標網站結構，驗證頁面資料來源與必要動態載入流程。

• SQLite：設計 funding_markets、funding_offers、crawl_logs 等資料表。

• CSV：輸出可繳交與可檢視的結構化資料集。

• DB Browser：檢查資料庫內容與 SQL 查詢結果。

4-3 專案時間規劃

專案執行時程總表(mm/dd-mm/dd)

| 時程 | 專案執行目標 | 驗收重點 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/8~7/14 | 確認 Bitfinex 放貸資料來源，閱讀官方 API 文件，分析 funding book 回傳格式，完成單次 fUSD 資料抓取測試；同時建立 Python 爬蟲主程式，加入幣別參數、錯誤處理、請求間隔與資料清洗流程。 | 完成目標網站/API 結構分析；可成功爬取單頁或單次資料；可重複執行並抓取多個 funding symbols，例如 fUSD、fBTC、fETH；提出 CSV/SQLite 欄位草案。 | 尚未開始 |
| 7/15~7/21 | 建立 SQLite 資料庫與 CSV 輸出，完成資料表關聯、主鍵、時間戳記與爬取紀錄；完成統計查詢、成果報告與簡易使用說明，整理系統架構與關鍵技術。 | 資料能正確寫入 funding_markets、funding_offers、crawl_logs；可用 DB Browser 檢視；繳交爬蟲程式、CSV 或 DB 檔、成果報告，內容與第一階段提案相呼應。 | 尚未開始 |

5. 目標網站/API 結構分析

資料來源以 Bitfinex 官方公開 API 為主，避免大量解析前端頁面造成網站負擔。主要端點為 Public Books endpoint：/v2/book/{symbol}/{precision}，其中 funding market 使用 f 開頭代號，例如 fUSD、fBTC、fETH；precision 可使用 P0 取得彙總資料，len 可控制回傳筆數。

預計爬取欄位：

• symbol：資金市場代號，例如 fUSD。

• rate：放貸年化或日化利率資料，依 API 回傳格式轉換。

• period：放貸期間。

• count：同價位資料筆數或彙總數量。

• amount：放貸資金數量，正負值用於區分 bid/ask 或供需方向。

• crawl_time：本次程式抓取時間。

• source_url：資料來源網址。

6. 資料庫（或 CSV）儲存結構草案

| 資料表 | 主要欄位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| funding_markets | id, symbol, currency, description | 記錄要追蹤的放貸市場與幣別。 |
| funding_offers | id, market_id, rate, period, count, amount, side, crawl_time | 保存每次抓取到的放貸掛單與利率資料。 |
| crawl_logs | id, started_at, ended_at, status, message, rows_saved | 記錄每次爬蟲執行狀態，方便除錯與驗收。 |

CSV 輸出檔預計包含：symbol、rate、period、count、amount、side、crawl_time、source_url，方便使用 Excel 或其他工具檢視。

7. 爬蟲倫理與法律邊界

• 優先使用官方公開 API，不登入、不繞過權限、不抓取私人帳戶或個資。

• 設定合理請求間隔與重試次數，避免對服務造成負擔。

• 保存資料來源與抓取時間，報告中清楚標示資料僅供學習與研究。

• 不將資料包裝成投資建議，不承諾放貸收益。

8. 第一階段驗收（專案計畫與規劃）

提交提案報告，須同時符合：

• 專案內容可行性：使用 Python、Requests、BeautifulSoup/Selenium、SQLite/CSV，與本專案學習重點對應。

• 符合專案項目：主題為 Bitfinex 放貸資料收集與資料庫建置，屬於資料爬蟲與資料庫專案。

• 時程規劃：提出 7/1~7/28 的階段里程碑。

• 本專案專屬指標：完成 Bitfinex API 結構分析，成功抓取 fUSD 單次資料作為技術驗證，提出 SQLite/CSV 儲存結構草案。

9. 完成驗收（專案作品與成果報告）

提交專案成果與結案報告，須同時符合：

• 完成成果與專案主題相符：可收集 Bitfinex 放貸市場資料。

• 繳交內容與第一階段提案規劃內容相呼應：資料來源、欄位、資料庫設計與時程一致。

• 具體繳交項目：(a) 可重複執行的爬蟲程式；(b) 資料集產出 CSV 或 SQLite DB 檔；(c) 包含系統架構與關鍵技術說明的成果報告。

10. 成果報告預計內容

• 系統架構：資料來源、爬蟲程式、資料清洗、資料庫、CSV 輸出與查詢報表。

• 關鍵技術：HTTP 請求、API 參數、JSON 解析、資料表設計、錯誤處理、資料去重。

• 執行結果：資料筆數、幣別數量、利率統計、DB Browser 截圖或 SQL 查詢結果。

• 限制與改進：API 欄位限制、資料頻率、請求限制、未來可加入排程與視覺化儀表板。